MODÈLES GRATUITS · BIBLIOTHÈQUE MELORA CONNECT

Kit de communication pour une migration AMS

Des messages prêts à adapter pour votre CA, votre équipe et vos membres, de la décision jusqu'à 30 jours après le lancement. Vos membres doivent se sentir accompagnés pendant le changement, pas surpris.

Comment utiliser ce kit 1. Remplacez chaque {{champ}} et adaptez le ton à votre organisation. 2. Envoyez les messages dans l'ordre du calendrier ci-dessous. Les dates sont relatives au jour du lancement. 3. Indiquez toujours une personne nommée comme contact dans les messages aux membres. 4. Le modèle 6 n'est utile que si les cartes enregistrées ou le prélèvement ne peuvent pas être transférés.

# Le calendrier en un coup d'œil

| Quand | Public | Modèle |
| --- | --- | --- |
| Décision | CA | 1. Point au CA |
| Lancement du projet | Salariés et bénévoles | 2. Note de lancement à l'équipe |
| 6 semaines avant | Membres | 3. Annonce aux membres |
| 2 semaines avant | Membres | 4. Rappel aux membres |
| Jour du lancement | Membres | 5. Bienvenue sur le nouveau portail |
| Semaine du lancement | Membres en prélèvement | 6. Mettre à jour son moyen de paiement |
| Dès 6 semaines avant | Site web | 7. FAQ du site |
| Mois du lancement | Accueil et téléphone | 8. Script téléphonique |
| 30 jours après | Membres | 9. Suivi « Nous vous avons entendus » |

Champs fréquents : {{organisation}}, {{prenom}}, {{nouveau_systeme}}, {{ancien_systeme}}, {{date_lancement}}, {{contact}}, {{telephone}}, {{email}}, {{lien_connexion}}, {{lien_paiement}}, {{date_renouvellement}}, {{signature}}.

# 1. Point au CA

Public : conseil d'administration. Quand : une fois la décision prise.

Objet: Notre passage à un nouveau logiciel d'adhésion : plan et calendrier Chers membres du conseil, Nous avons choisi {{nouveau_systeme}} pour remplacer {{ancien_systeme}}. Nos objectifs sont simples : {{objectif_1}}, {{objectif_2}}, et plus de temps pour que l'équipe se consacre aux membres. Plan : un projet de {{semaines}} semaines piloté par {{chef_de_projet}}, avec une mise en service le {{date_lancement}}, en dehors de la saison des renouvellements et de {{evenement_phare}}. Ce que nous attendons de vous : la validation de la date de lancement et un administrateur référent, {{relais_ca}}. Risques et parades : les données membres seront rapprochées avant le lancement, et l'ancien système restera en lecture seule pendant 12 mois. Nous ferons un court point à chaque conseil jusqu'au lancement. {{direction}}

# 2. Note de lancement à l'équipe

Public : salariés et bénévoles clés. Quand : lancement du projet.

Objet: Nous passons à {{nouveau_systeme}} : ce que cela change pour vous Bonjour à tous, Le {{date_lancement}}, nous passons à {{nouveau_systeme}}. Objectif : moins de temps à recopier des données, plus de temps avec les membres. Ce qui change pour vous : {{changement_1}}, {{changement_2}}. Ce dont nous avons besoin : {{referents}} apprendront l'outil en premier et aideront les autres. La formation de toute l'équipe aura lieu le {{dates_formation}}. Questions et inquiétudes sont bienvenues : parlez-en à {{chef_de_projet}} à tout moment. Personne ne sera seul face au nouvel outil. {{direction}}

# 3. Annonce aux membres (6 semaines avant)

Public : tous les membres. Quand : 6 semaines avant le lancement.

Objet: Votre adhésion à {{organisation}} va devenir plus simple Bonjour {{prenom}}, Le {{date_lancement}}, nous passons à une nouvelle plateforme membres. Votre adhésion, votre date de renouvellement et votre historique vous suivent. Rien ne change dans ce que vous apporte {{organisation}}, sauf que tout devient plus simple. Vous pourrez : {{avantage_1}}, {{avantage_2}} et {{avantage_3}}. Vous n'avez rien à faire pour l'instant. Nous vous écrirons deux semaines avant le changement avec quelques étapes simples. Une question ? Répondez à cet e-mail ou appelez {{contact}} au {{telephone}}. Une vraie personne vous répondra. {{signature}}

# 4. Rappel aux membres (2 semaines avant)

Public : tous les membres. Quand : 2 semaines avant le lancement.

Objet: Plus que deux semaines : ce qui vous attend le {{date_lancement}} Bonjour {{prenom}}, Dans deux semaines, nous passons à notre nouvelle plateforme membres. Voici ce qui vous attend : • Le {{date_lancement}}, vous recevrez un e-mail pour créer votre nouveau mot de passe. • Votre date de renouvellement reste le {{date_renouvellement}}. • Vos inscriptions aux événements sont conservées. • {{note_paiement}} Pendant le changement, du {{debut_gel}} au {{fin_gel}}, les inscriptions et paiements en ligne seront suspendus. Pour toute demande dans cette période, appelez {{contact}}. {{signature}}

# 5. Bienvenue sur le nouveau portail (jour du lancement)

Public : tous les membres. Quand : jour du lancement.

Objet: Votre nouveau portail membre {{organisation}} est prêt Bonjour {{prenom}}, Notre nouveau portail membre est en ligne. Créez votre mot de passe ici : {{lien_connexion}}. Cela prend environ deux minutes. Une fois connecté, vous pourrez {{action_1}}, {{action_2}} et {{action_3}}. Si quelque chose vous semble inexact dans votre profil, dites-le-nous. Nous préférons corriger aujourd'hui plutôt que vous le découvriez au renouvellement. Bienvenue. {{contact}} et toute l'équipe {{organisation}}

# 6. Mettre à jour son moyen de paiement (si nécessaire)

Public : membres en prélèvement ou avec carte enregistrée. Quand : semaine du lancement.

Objet: Une petite étape pour garder le prélèvement automatique Bonjour {{prenom}}, Notre nouvelle plateforme utilise un système de paiement plus sécurisé et, pour votre protection, les cartes enregistrées n'ont pas pu être transférées. Pour garder le prélèvement de votre renouvellement du {{date_renouvellement}}, ajoutez votre carte ici : {{lien_paiement}}. Cela prend une minute. Si vous préférez payer sur facture, répondez simplement et nous nous en occupons. {{signature}}

# 7. FAQ du site

Public : visiteurs du site et membres. Quand : publiée 6 semaines avant le lancement.

Objet: Titre de page : Notre nouvelle plateforme membres : vos questions Pourquoi changer de système ? Pour vous permettre de renouveler, vous inscrire aux événements et échanger avec les autres membres plus facilement. Vais-je perdre mon historique ? Non. Votre adhésion, votre date de renouvellement et votre historique vous suivent. Dois-je faire quelque chose ? Créer votre mot de passe le {{date_lancement}}. En prélèvement automatique, vous pourrez devoir ressaisir votre carte. Ma date de renouvellement change-t-elle ? Non, elle reste la même. Que deviennent mes inscriptions aux événements ? Elles sont conservées. Qui contacter ? {{contact}}, {{email}}, {{telephone}}.

# 8. Script téléphonique et accueil

Public : salariés et bénévoles au téléphone. Quand : mois du lancement.

Objet: Script « Merci d'appeler {{organisation}}, {{votre_prenom}} à l'appareil. Oui, nous venons de passer à une nouvelle plateforme membres, et je peux vous aider à vous connecter tout de suite. » S'il ne parvient pas à se connecter : « Je vous renvoie le lien de mot de passe à {{email_fiche}}. Pouvez-vous regarder votre boîte mail pendant que je reste en ligne ? » Si ses données semblent fausses : « Merci de nous le signaler. Je le note maintenant et {{responsable_donnees}} corrigera sous {{jours}} jours. Vous recevrez un e-mail une fois fait. » S'il est agacé : « Je comprends, ce genre de changement est pénible. Je reste avec vous jusqu'à ce que tout fonctionne. » Notez toujours l'appel dans la fiche du membre pour que la personne suivante sache ce qui s'est passé.

# 9. Suivi « Nous vous avons entendus » (30 jours après)

Public : tous les membres. Quand : 30 jours après le lancement.

Objet: Un mois après : ce que vous nous avez dit, et ce que nous avons changé Bonjour {{prenom}}, Cela fait un mois que nous sommes passés à notre nouvelle plateforme. Merci pour votre patience et vos retours. Vous nous avez dit {{retour_1}}, alors nous avons {{correction_1}}. Vous avez demandé {{retour_2}}, et c'est désormais {{correction_2}}. {{nombre}} membres ont déjà {{indicateur_adoption}}. Si vous n'avez pas encore activé votre compte, voici votre lien : {{lien_connexion}}. Nous restons à l'écoute. Répondez quand vous voulez. {{signature}}

Vous passez à Melora Connect ? Nous vous aidons à adapter ces messages et à les caler sur vos renouvellements et vos événements. C'est aussi cela, une équipe plutôt qu'un identifiant. meloraconnect.com/demo