PLANTILLAS GRATUITAS · BIBLIOTECA MELORA CONNECT

Kit de comunicación para migrar de AMS

Mensajes listos para adaptar para su junta, su equipo y sus socios, desde la decisión hasta 30 días después del lanzamiento. Los socios deben sentirse acompañados en el cambio, no sorprendidos.

Cómo usar este kit 1. Sustituya cada {{campo}} y ajuste el tono a su organización. 2. Envíe los mensajes en el orden del calendario. Las fechas son relativas al día del lanzamiento. 3. Indique siempre una persona con nombre como contacto en los mensajes a socios. 4. La plantilla 6 solo hace falta si las tarjetas guardadas o el autopago no pueden migrarse.

# El calendario de un vistazo

| Cuándo | Público | Plantilla |
| --- | --- | --- |
| Decisión | Junta | 1. Informe a la junta |
| Arranque del proyecto | Empleados y voluntarios | 2. Nota de arranque al equipo |
| 6 semanas antes | Socios | 3. Anuncio a socios |
| 2 semanas antes | Socios | 4. Recordatorio a socios |
| Día del lanzamiento | Socios | 5. Bienvenida al nuevo portal |
| Semana del lanzamiento | Socios con autopago | 6. Actualice su método de pago |
| Desde 6 semanas antes | Web | 7. FAQ de la web |
| Mes del lanzamiento | Recepción y teléfono | 8. Guion telefónico |
| 30 días después | Socios | 9. Seguimiento «Lo hemos escuchado» |

Campos habituales: {{organizacion}}, {{nombre}}, {{nuevo_sistema}}, {{sistema_antiguo}}, {{fecha_lanzamiento}}, {{contacto}}, {{telefono}}, {{email}}, {{enlace_acceso}}, {{enlace_pago}}, {{fecha_renovacion}}, {{firma}}.

# 1. Informe a la junta

Público: junta directiva. Cuándo: una vez tomada la decisión.

Asunto: Nuestro cambio a un nuevo sistema de membresías: plan y calendario Estimados miembros de la junta: Hemos elegido {{nuevo_sistema}} para sustituir a {{sistema_antiguo}}. Nuestros objetivos son sencillos: {{objetivo_1}}, {{objetivo_2}} y más tiempo para que el equipo se dedique a los socios. Plan: un proyecto de {{semanas}} semanas liderado por {{responsable_proyecto}}, con lanzamiento el {{fecha_lanzamiento}}, lejos de la temporada de renovaciones y de {{evento_principal}}. Lo que necesitamos de ustedes: aprobar la fecha de lanzamiento y designar a {{enlace_junta}} como contacto de la junta. Riesgos y cómo los gestionamos: los datos de socios se conciliarán antes del lanzamiento y el sistema antiguo quedará en solo lectura durante 12 meses. Compartiremos un breve avance en cada reunión de junta hasta el lanzamiento. {{direccion}}

# 2. Nota de arranque al equipo

Público: empleados y voluntarios clave. Cuándo: arranque del proyecto.

Asunto: Pasamos a {{nuevo_sistema}}: qué significa para usted Hola equipo: El {{fecha_lanzamiento}} pasamos a {{nuevo_sistema}}. El objetivo: menos tiempo copiando datos entre herramientas y más tiempo con los socios. Qué cambia para usted: {{cambio_1}}, {{cambio_2}}. Qué necesitamos: {{usuarios_clave}} aprenderán el sistema primero y ayudarán al resto. La formación para todo el equipo será el {{fechas_formacion}}. Las preguntas y dudas son bienvenidas: llévelas a {{responsable_proyecto}} cuando quiera. Nadie se quedará solo con el nuevo sistema. {{direccion}}

# 3. Anuncio a socios (6 semanas antes)

Público: todos los socios. Cuándo: 6 semanas antes del lanzamiento.

Asunto: Su membresía en {{organizacion}} va a ser más fácil Hola {{nombre}}: El {{fecha_lanzamiento}} pasamos a una nueva plataforma para socios. Su membresía, su fecha de renovación y su historial se trasladan con usted. Nada cambia en lo que le ofrece {{organizacion}}, salvo que todo será más fácil. Podrá: {{ventaja_1}}, {{ventaja_2}} y {{ventaja_3}}. No tiene que hacer nada todavía. Le escribiremos dos semanas antes del cambio con unos pasos sencillos. ¿Dudas? Responda a este email o llame a {{contacto}} al {{telefono}}. Le atenderá una persona real. {{firma}}

# 4. Recordatorio a socios (2 semanas antes)

Público: todos los socios. Cuándo: 2 semanas antes del lanzamiento.

Asunto: Faltan dos semanas: qué esperar el {{fecha_lanzamiento}} Hola {{nombre}}: En dos semanas pasaremos a nuestra nueva plataforma para socios. Esto es lo que debe saber: • El {{fecha_lanzamiento}} recibirá un email para crear su nueva contraseña. • Su fecha de renovación sigue siendo el {{fecha_renovacion}}. • Sus inscripciones a eventos están a salvo. • {{nota_pago}} Durante el cambio, del {{inicio_pausa}} al {{fin_pausa}}, las inscripciones y pagos online estarán en pausa. Si necesita algo en ese periodo, llame a {{contacto}}. {{firma}}

# 5. Bienvenida al nuevo portal (día del lanzamiento)

Público: todos los socios. Cuándo: día del lanzamiento.

Asunto: Su nuevo portal de socio de {{organizacion}} está listo Hola {{nombre}}: Nuestro nuevo portal de socios ya está activo. Cree su contraseña aquí: {{enlace_acceso}}. Tarda unos dos minutos. Una vez dentro, podrá {{accion_1}}, {{accion_2}} y {{accion_3}}. Si algo de su perfil no está bien, avísenos. Preferimos corregirlo hoy a que lo descubra al renovar. Bienvenido. {{contacto}} y todo el equipo de {{organizacion}}

# 6. Actualice su método de pago (si hace falta)

Público: socios con autopago o tarjeta guardada. Cuándo: semana del lanzamiento.

Asunto: Un pequeño paso para mantener su autopago Hola {{nombre}}: Nuestra nueva plataforma usa un sistema de pagos más seguro y, por su seguridad, las tarjetas guardadas no se han podido trasladar. Para mantener el autopago de su renovación del {{fecha_renovacion}}, añada su tarjeta aquí: {{enlace_pago}}. Tarda un minuto. Si prefiere pagar con factura, responda a este email y la preparamos. {{firma}}

# 7. FAQ de la web

Público: visitantes de la web y socios. Cuándo: publicar 6 semanas antes del lanzamiento.

Asunto: Título de la página: Nuestra nueva plataforma para socios: respuestas a sus dudas ¿Por qué cambian de sistema? Para que le resulte más fácil renovar, inscribirse a eventos y conectar con otros socios. ¿Perderé mi historial? No. Su membresía, su fecha de renovación y su historial se trasladan con usted. ¿Tengo que hacer algo? Crear su contraseña el {{fecha_lanzamiento}}. Si usa autopago, quizá deba volver a introducir su tarjeta. ¿Cambia mi fecha de renovación? No, sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con mis inscripciones a eventos? Están a salvo. ¿A quién puedo pedir ayuda? {{contacto}}, {{email}}, {{telefono}}.

# 8. Guion telefónico y de recepción

Público: empleados y voluntarios al teléfono. Cuándo: mes del lanzamiento.

Asunto: Guion «Gracias por llamar a {{organizacion}}, le atiende {{nombre_agente}}. Sí, acabamos de pasar a una nueva plataforma para socios y puedo ayudarle a entrar ahora mismo.» Si no puede acceder: «Le reenvío el enlace de contraseña a {{email_ficha}}. ¿Puede mirar su bandeja de entrada mientras sigo en línea?» Si sus datos parecen incorrectos: «Gracias por avisarnos. Lo anoto ahora y {{responsable_datos}} lo corregirá en {{dias}} días. Recibirá un email cuando esté hecho.» Si está molesto: «Lo entiendo, estos cambios son incómodos. Me quedo con usted hasta que funcione.» Registre siempre la llamada en la ficha del socio para que la siguiente persona sepa qué pasó.

# 9. Seguimiento «Lo hemos escuchado» (30 días después)

Público: todos los socios. Cuándo: 30 días después del lanzamiento.

Asunto: Un mes después: lo que nos dijo y lo que hemos cambiado Hola {{nombre}}: Ya ha pasado un mes desde que cambiamos a la nueva plataforma. Gracias por su paciencia y sus comentarios. Nos dijo {{comentario_1}}, así que {{mejora_1}}. Pidió {{comentario_2}}, y ahora {{mejora_2}}. {{numero}} socios ya han {{indicador_adopcion}}. Si aún no ha activado su cuenta, este es su enlace: {{enlace_acceso}}. Seguimos escuchando. Responda cuando quiera. {{firma}}

¿Va a pasarse a Melora Connect? Le ayudamos a adaptar estos mensajes y a coordinarlos con sus renovaciones y eventos. Eso también es tener un equipo, no un usuario. meloraconnect.com/demo